Załącznik Nr 4

Umowa Nr

Zawarta w dniu ………............. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław  Zespołem Szkół Nr 5 we Wrocławiu, ul. Haukego Bosaka 33-37, w imieniu i na rzecz której działa Dyrektor –Urszula Spałka, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy – Wykonawcą.

Zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................ pod numerem, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wymiana stolarki okiennej elewacji południowej w Nowym Budynku Zespołu Szkół Nr 5 oraz łącznikach – kondygnacje: od piwnicy do III piętra – z wyłączeniem tubusów; ulica Haukego Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław

została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu robót według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa, należytej jakości i właściwej organizacji robót.

- Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany.

§ 2

- Ustala się termin zakończenia robót do dnia ..........……………….....2016 r.

- Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest uporządkować pomieszczenia,

w których wykonywane były prace stanowiące przedmiot umowy.

§ 3

Wykonawca będzie realizował zadanie stanowiące przedmiot umowy zgodnie ze sztuką       budowlaną.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do  obrotu  i stosowania w budownictwie, posiadających certyfikat lub aprobatę techniczną odpowiednio do wymagań prawa budowlanego.

§ 4

- Strony ustalają wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości: 
………………………………………………………………………...……………….zł  (słownie:................................................................................................................../100); kwota netto wynosi ...................................................................................................... zł (słownie:.................................................................................................................../100)

- Strony ustalają, że rozliczenie za  przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury za wykonany przedmiot umowy.

- Faktura wystawiona zostanie na  podstawie protokołu odbioru i opłacona zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Należność z tytułu faktur zostanie uregulowana z konta zamawiającego, przy czym za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego.

§ 5

- Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w terminie 12 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu zleconej pracy.

- Warunkiem  przystąpienia  do odbioru  jest  zakończenie  wszelkich   prac  budowlanych            i montażowych.

- Komisja sporządzi protokoły odbioru przedmiotu umowy, stanowiące podstawę do              wystawienia faktury, w której stwierdzi wykonanie zgodnie z warunkami umowy,                         a w razie rozbieżności lub nienależytego wykonania umowy – wskaże na czym rozbieżności te lub nienależyte wykonanie polegają. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyć odpowiedni termin do ponownego odbioru prac.

Do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy Zamawiający wyznacza .......................................................................................................................................................

§ 6

- Dla realizacji niniejszego zamówienia ustalono wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (z podatkiem VAT), tj. ............................................................................................................................................              
(słownie: ...............................................................................................................................)

w formie: ...............................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                             w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania   umowy, o  której mowa w ust. 2 pkt a, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad  lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 7

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz                         z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub jej projektu) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W umowie pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą strony zastrzegą, że kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę Wykonawcy zostanie potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną kopię faktury jako załącznik do faktury wystawionej Zamawiającemu jako rozliczenie przedmiotu umowy.

- Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności oraz fakt, iż prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich. Podwykonawca oświadczy dodatkowo, że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona                   w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8

- Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy , chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

§ 9

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych                               z następujących tytułów i w następujących wysokościach, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi: w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono;

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót i

odstąpienia komisji powołanej przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności

odbiorowych z winy Wykonawcy lub przerwania czynności odbiorowych do

czasu usunięcia ujawnionych w toku odbioru wad, w wysokości 1 % licząc od

wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień przestoju.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy  Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

- Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda byłaby wyższa od zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza           .................................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bhp i p/poż na terenie wykonywanych prac.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu ......................................miesięcy gwarancji na wykonane roboty, a na zamontowaną stolarkę ........................ miesięcy.

Okres gwarancji będzie liczony od daty ostatecznego odbioru całości przedmiotu umowy.

§ 12

Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Zamawiający:								Wykonawca: